松阳县古市司法所“培优育新”项目建设

实施方案

一、基本情况

（一）项目名称：古市司法所“培优育新”工程

地址：丽水市松阳县古市镇万寿南路66号

项目负责人：曾科     联系电话：13600609779

（二）项目基本情况：松阳县古市司法所“培优育新”工程，位于松阳县古市镇万寿南路66号，原为松阳县人民法院古市人民法庭。建设总用地720平方米。建筑总面积1450平方米（包括服务大厅）。

1.主要内容：对基础建筑进行全面整修升级，拟配备

2.预算总目标：126.4万元

3.阶段性目标情况：将该项目列入全县2021年项目建设，将该项目财政保障资金纳入2021年财政预算。

4.项目总投入情况：目前松阳县专门组建了项目建设小组，抽调精干干部投入该项目的建设工作，确保该项目能够保质保量完成。前期我们请到浙江中合事务所，为该项目进行了初步测绘和项目概算，并通过与发改、财政沟通，将各项前期准备工作落实到位，目前已向县发改委申请立项。在与县人民法院多次对接沟通后，争取到了其位于县城附属中心镇--古市镇的原古市法庭，其地理位置优异，占地面积广，适合作为司法所“培优育新”项目建设。

二、必要性和可行性

（一）项目背景：古市司法所“培优育新”计划项目，是推进司法所建设提档升级，夯实司法行政基层基础，构建矛盾纠纷化解体系、公共法律服务体系和基层社会治理体系、服务经济发展，维护社会稳定的需要。符合进一步加强司法所建设改革的意见和“枫桥式”司法所建设要求，属于国家政策优先支持的领域和范围。

（二）项目实施的必要性：司法所是司法行政机关的派出机构，是基层政权建设的重要力量，司法所扎根基层，贴近群众，处在化解矛盾的第一线、法治为民的最前沿，是推进社会治理重心下移、推进乡村振兴战略实施的重要参与者，也是深化公共法律服务体系、建成全业务全时空法律服务网络的具体实践者。重新组建省司法厅后，司法所的职能大大拓展，其性质定位发生了根本性的变化，司法所被确定为贯彻落实全面依法治国的基础平台、坚持发展新时代“枫桥经验”的基层站所。古市司法所“培优育新”项目，将会在坚持发展新时代“枫桥经验”，夯实法治浙江建设基层基础，实施乡村振兴战略，保障高水平公共法律服务体系建设等方面发挥重要作用。

（三）项目绩效目标及实施的可行性：司法所标识和服务规范标准，符合司法部和省厅有关要求，服务窗口实现一站受理、集成服务、一次办结。融入“数字法治·智慧司法”体系建设，积极探索创新网上“枫桥经验”，推行“指尖办事”，让数据多跑腿、让群众少跑路。落实司法所信息化平台统一用户、单点登录和业务数据“最多录一次”工作要求，让基层多减负。落实乡镇公共法律服务站、村（社区）公共法律服务点和法律顾问全覆盖。主动融入基层治理四平台和全科网格服务管理体系建设，深入推进“警调衔接”“律师事务所、基层法律服务所和司法所结对共建”“公安派出所和司法所信息资源对接互通”等，大联动格局基本形成。“智慧司法所”建设推进力度大，设置公共法律服务自助机、公共法律服务自助亭，推进村（社区）便民服务中心安装可视化智能终端机，辖区内普遍使用移动信息终端进行信息采集上报，相关业务数据及时录入、实时上传，填报数据真实、准确无误。有完善的司法所远程视频会见系统。

（四）项目风险与不确定性

风险管理是实施方法论中的重要内容之一。为了充分保障项目能按照预定实施计划顺利进行并达到预定效果，我们将在项目管理中特别注意风险及问题的管理与控制，尽早发现，分析并控制可能影响项目进展的风险和问题。

1.项目实施存在的主要风险：

技术设计风险。主要包括勘察设计风险和施工技术风险。在初步设计阶段，由于设计时间紧迫，设计单位与业主单位就设计任务未进行细致反复沟通，设计人员业务不熟练，可能致使设计施工图的设计深度不够。导致设计变更，使其设计的进度过于缓慢，造成施工进度受阻，延误工期，最终造成经济损失。

计划风险。计划是对工程实施过程进行各种策划、安排的总称，是对项目实施过程的设计，是为保证实现总目标而做的各种安排。目标是计划的灵魂，

计划必须符合总目标的要求，受总目标的控制。为此要求计划必须符合环境条件，必须反映项目本身的客观规律性，反映工程各参与者的实际情况，同时必须满足项目的经济性要求，否则将会导致计划的失误，造成经济损失，形成计划风险。

实施控制风险。在项目实施控制阶段，所面临的风险更复杂，如合同未履行、合作伙伴争执、责任不明确、产生索赔要求的合同风险，供应拖延、供应商不履行合同、运输中损坏以及在工地上损失的供应风险，项目中采用新技术新工艺的风险，造成计划执行和调整实施控制的困难和风险，以及各种原因造成的管理人员管理水平低下造成管理失误的风险等。

2.不确定分析：进行不确定性分析，需要依靠决策人的知识、经验、信息和对未来发展的判断能力，要采用科学的分析方法。

本项目采用概率分析，通过研究各种不确定性因素发生不同变动幅度的概率分布及其对项目经济效益指标的影响，对项目可行性和风险性以及方案优劣作出判断。通过计算项目目标值（如净现值）的期望值及目标值大于或等于零的累积概率来测定项目风险大小，为投资者决策提供依据。

（1）列出各种欲考虑的不确定因素。例如投资和工期等，作为不确定因素

（2）设想各个不确定因素可能发生的情况，即其数值发生变化的几种情况。

（3）分别确定各种可能发生情况产生的可能性，即概率。各不确定因素的各种可能发生情况出现的概率之和等于1。

（4）计算目标值的期望值。

（5）求出目标值大于或等于零的累计概率。

对于单个方案的概率分析应求出净现值大于或等于零的概率，由该概率值的大小可以估计方案承受风险的程度，该概率值越接近1，说明技术方案的风险越小，反之，方案的风险越大。可以列表求得净现值大于或等于零的概率。

3.对风险的应对措施分析：工程项目管理风险应对措施是非常重要的，发生风险并不可怕，只要沉着应对，就能很好的处理问题，降低损失。就本工程项目管理风险应对措施和分析。

（1）风险回避：是指考虑到风险存在和发生的可能性，主动放弃或拒绝实施可能导致风险损失的方案。风险回避具有简单易行，全面彻底的优点，能将风险的概率降低到零，使回避风险的同时也放弃了获得收益的机会。

（2）风险降低：有两方面的含义，一是降低风险发生的概率；二是一旦风险事件发生尽量降低其损失。如项目管理者在进行项目采购时可预留部分项目保证金，如果材料出问题则可用此部分资金支付，这样就降低了自己所承担的风险。采用风险控制方法对项目管理是有利的，可使项目成功的概率大大加大。

（3）风险分散：是指增加承受风险的单位以减轻总体风险的压力，从而使项目管理者减少风险损失。如工程项目建设过程中建筑公司使用外墙涂料，外墙涂料就可以将风险分散给材料供应商。但采取这种方法的同时，也有可能将利润同时分散。

（4）风险转移：是为了避免承担风险损失，有意识地将损失转嫁给另外的单位或个人承担。通常有控制型非保险转移、财务型非保险转移和保险转移三种形式。控制型非保险转移，转移的是损失的法律责任，它通过合同或协议消除或减少转让人对受让人的损失责任和对第三者的损失责任。财务型非保险转移，是转让人通过合同或协议寻求外来资金补偿其损失。加入保险是通过专门机构，根据有关法律，运用大数法则签订保险合同，当风险发生时就可以获得保险公司补偿。

（5）风险自留：是项目组织者自己承担风险损失的措施。有时主动自留，有时被动自留。对于承担风险所需资金，可以通过事先建立内部意外损失基金的方法得到解决。

对于以上所述的风险管理控制方法，可以联合使用也可以单独使用。风险管理要对具体问题具体分析。

三、实施条件

1.人员条件：松阳县司法局高度重视古市司法所“培优育新”项目的建设，由人民参与和促进科牵头联合办公室和古市司法所共同组成工作小组，专门负责该项目的推进。

2.资金条件：经初步概算，该项目资金投入总额为126.4万元，一方面争取省补资金，另一方面由财政提供资金保障。预计对财政预算资金的需求额为70万元。

3.基础条件：现争取到原古市法庭（位于松阳县古市镇万寿南路66号）的办公建筑用房及附属建筑用房、场地，约2000余平方米，主建筑物为4层，带独栋附属服务窗口1层。

4.其他条件：县领导高度重视我县司法所提升工程，对该项工作给予高度重视。所在乡镇党委政府也高度支持该项目的推进，为项目的顺利推进和后期有效运行奠定了基础。

四、进度和计划安排

1.分阶段实施进度：将整个项目分3个阶段，第一阶段为准备阶段，即将该项目进行立项，并争取到县财政资金保障；第二阶段为实施阶段，即动工进行主体提升工程；第三阶段为入驻调试阶段，即将相关工作人员和职能部门进行入驻，调试相关性能及工作流程。目前，我们已经基本完成第一阶段的工作，即与县发改委对接，对该项目进行立项，并争取到县财政的支持。

2.计划安排：拟于2020年10月完成该项目的立项工作，并与财政对接，将相关保障经费纳入2021年度财政预算，确保资金到位，保障得力。待省厅批复后，立刻着手开工建设。争取于2021年10月完成主体项目，并于2021年11月进行整体入驻。

五、主要结论

1.该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我县公共法律服务体系建设和司法所职能提升，有利于群众的生产生活。

2.该项目的顺利实施将为松阳县古市镇附属城市建设提供坚强的保障，为区域社会治理现代化提供又一重要支撑，对于古市镇长远发展具有重要意义。

3.本项目建设的地点具有典型性和区位优势，原有的基础设施完备，水电等基础设施齐全，占地面积大。沿街路面位置，为老百姓提供法律服务十分方便，进行修缮改造，节约建设成本，对周围环境影响较小，项目的建设是可行的。

综上所述，该项目建设具有典型性和实效性，建成后能够极大提升区域治理能力，具有非常大的社会效益，不仅是可行的，而且是必需的。