参考：

《装饰施工技术与质量检测》课程单元教学方案设计

一、首页

| 学习情境名称 |  | 石材幕墙施工及质量控制 |  | 学时 |  | 20学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元名称 |  | 幕墙基础抹灰工程与防水工艺 |  | 学时 |  | 6学时 |
| 授课对象 |  | 建筑装饰0901班 |  | 授课地点 |  | 实训基地幕墙工位 |
| 教学目标 | 知识目标 |  | 能力目标 |  | 素质目标 |  |
|  | 1.了解幕墙施工工艺在装饰工程领域的基本状况； 2.了解认知幕墙施工工艺主要材料及其发展趋势，熟悉施工工艺主要施工机具； 3.了解幕墙基础抹灰施工工艺的特点； 4.熟悉幕墙基础抹灰施工工艺的常见问题及质量检测方法。 |  | 1.具备正确识读装饰施工图纸，正确分析设计意图能力； 2.能够操作基础抹灰的工具，自己动手进行抹灰施工，能运用一起等检测工具进行质量检测。 |  | 1.使学生养成认真负责、精益求精的工作态度； 2.使学生养成积极主动、不畏困难的工作态度； 3.使学生养成广泛沟通、团结协作的工作态度。 |  |
| 单元学习内容 | 1.观看幕墙施工现场视频,了解幕墙施工的基本状况，展示各种幕墙施工机具； 2.参观实训基地与幕墙施工教学场地，讲解幕墙施工工艺的构造与用料特点； 3.讲解幕墙施工工艺的特点，讲解幕墙基础抹灰施工工艺的特点及施工程序； 4.基础抹灰施工分组实操； 5.讲解幕墙基础抹灰施工工艺的常见问题及引导学生进行质量检测方法； 6.讲解内外墙防水施工工艺。 |  |  |  |  |  |
| 能力训练项目与训练方法 | 训练项目(任务)： 通过观看施工现场石材幕墙施工的视频，总结幕墙施工工艺的特点及施工程序。基础抹灰施工学生分组观摩和实操。运用工具进行质量检测。 基础抹灰施工：1.抹灰前准备工作2.基层清理3.做灰饼和标筋4.阴阳角找方5.底中层抹灰6.面层抹灰7.质量检测 抹灰层进行防水施工：1.材料准备2.基层清理3.涂刷第一道防水净浆4.铺抹底层防水砂浆5.搓毛6.涂刷第二道防水净浆7.铺抹面层防水砂浆8.二次压光9.养护10.质量检测 训练方法： 施工技术人员现场施工示范，学生分组进行幕墙基础抹灰施工的观摩和实操，最后运用工具进行质量检测。 |  |  |  |  |  |
| 教学重点及难点 | 教学重点 - 石材幕墙基本的施工工艺流程； - 石材幕墙施工过程质量控制。 教学难点 石材幕墙的施工技术与质量控制 |  |  |  |  |  |
| 学情分析 | 建筑装饰0901班是高中起点三年制统招班，学生综合素质较高，学习能力较强，多数学生思想稳定，积极上进，自我发展和塑造的愿望强烈，自我表现和独立意识逐步突出，踏实肯干，勤于动脑，但是有部分同学任性、占有欲强、自私自利、集体观念淡薄,怕苦怕累,不爱动手操作。 针对课程和学生特点，我们在做教学设计时强化了技能的训练，要求人人都有训练的机会且进一步培养学生的自我学习能力，在教学中多给学生创造自主学习的条件。 |  |  |  |  |  |
| 教学方法手段及组织形式 | 任务驱动教学法、现场教学法。 学生通过在实训现场运用多媒体视频展示，了解幕墙施工工艺的特点及施工程序。布置任务，施工技术人员现场施工示范，学生进行幕墙基础抹灰施工的观摩和实操，最后运用工具进行质量检测。 为方便教学和使每个学生得到训练的机会均等，每6个人分成一组，每个施工队有组长（项目经理）带队，共分成5个小组。要求每个小组由理论学习较好的学生和动手能力强的学生搭配。以小组为单位实行管理，学生是主体，教师主要起指导、组织协调、咨询、信息提供等作用，使学生在获得经验和能力的同时，培养服从、合作、责任感的职业素养。 |  |  |  |  |  |
| 教学资源 | 能容纳50人的施工操作操作场地，总面积大约200平米左右； 幕墙施工材料及机具；幕墙施工图纸；与路面施工相关的国家标准；幕墙施工教学录像；多媒体投影及网络计算机。 |  |  |  |  |  |
| 学习参考资料 |  |  |  |  |  |  |
| 教学评价设计 |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 |  |  |  |  |  |  |
| 教学反思 | （说明：根据教学实施情况，反思整个教学过程） |  |  |  |  |  |

二、教学活动设计

| 教学过程 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务布置 | 布置任务：每人完成2块道牙的安装提出技能要求和注意事项。 | 分组；思考老师提出的要求，以组为单位制定施工计划 | 使学生明确本次上课干什么，思考如何干，激发学生“学”的兴趣 | 10min |
| 知识储备 | 引导学生收集资料 | 学生以组为单位，利用课外时间收集道牙施工资料 | 激发学生自主学习 | 100min |
|  | 做中教：展示施工工具及材料，适时讲解工具及材料的使用要点和注意事项 | 学：观察施工工具及材料，学习工具及材料的使用要点 | 启发学生积极思考，全方位熟悉道牙施工知识，激发学生“做”的兴趣 | 10min |
|  | 做中教：示范道牙施工的操作要点和注意事项。 | 学：观察教师的示范动作，思考如何做才能达到技能要求。 | 增强学生“做好”的自信心；使学生规范、准确进行操作。 | 15min |
| 小组方案制定 | 教师引导学生制定合理的行动方案。 | 实训小组通过集体讨论，自主确定施工方案、组内同学分工。 | 增强学生合作意识和创新意识，使任务实施井然有序。 | 15min |
| 任务实施 | 做中教：教师巡回检查，个别指导，创设问题情境，加强教学互动； | 做中学：按照制定的行动方案，学生准备用具，各组学生团结协作完成道牙施工，每人安装道牙2块。在组内进行互测。 | 激发学生“做”的积极性，使学生熟悉道牙施工流程，学会道牙施工技术。 | 90min |
| 过程督导 | 做种教：教师跟踪全过程，与学生一起观察、分析、讨论出现的异常情况，及时引导学生进行规范、准确的操作，检查实施进度。 | 做中学：学生对实施过程中出现的异常情况进行讨论、分析，对自己的操作及时进行修正。 | 通过分析、讨论使学生明白自己操作应注意的地方，知道为什么这样做。 |  |
| 绩效评价 | 教师从1、学生操作规范性、准确度；2、是否达到技能要求；3、施工完成结果；4、组内协作情况；四个方面对每组进行绩效评价 | 学生进行组内互评；组间互评； | 使学生了解自己的操作与技能要求的差距，明白操作规范、准确、熟练的重要性 | 15min |
| 总结 | 教师对本次教学活动进行小结并填写学生成绩考核表。 | 学生总结本次学习情况 ，主要是已经学会了那些知识与技能，那些知识与技能还需要继续学习与巩固。 | 使学生明白自己通过学习，已经学会了那些知识和技能，还有那些不足，激发学生自觉学习的主动性。 | 15min |

- 考核评价标准

四、主要知识点

A、嵌边石的放样、安装、铺砌

在嵌边石靠人行道一侧，按照设计每10m定一平面控制标记在安置嵌边石的位置，下挖5cm石灰土基层，以便铺砌M7.5砂浆，砌筑嵌边石，在平面控制标记处，以M77.5砂浆砌筑嵌边石，调整好嵌边石顶面标高，在相邻间隔10m的嵌边石顶面拉根线绳（注意绷紧线绳），据此，再将空缺嵌边石表面摆顺畅，先在勾缝处洒水使之湿润，再进行M10砂浆勾缝，勾缝宽≤1cm，缝宽均匀，勾缝密实。

B、质量要求，嵌边石铺设后的评定

嵌边石铺设与人行道道面齐平或排水口整齐，通畅无阻，勾缝均匀，密实平整，线条直顺，曲线圆滑美观无折角现象，铺设时必须满足：直顺度允许偏差15mm，相邻两块高差允许偏差3mm，相邻两块缝宽允许偏差±3mm，顶面高程允许偏差10mm等要求。

C、主要施工方法

1、路缘石检查

对运到施工现场的路缘石再次进行检查，应轻拿轻放，避免损坏，强度不合格、色泽不一致、外观尺寸误差5mm、表观难看（指有掉边、角、蜂窝、麻面、颜色不一致等现象）的不使用。

2、测量放样

上基层施工完并经监理工程师验收合格后，路缘石安装前，应校核道路中线，测设路缘石安装控制桩，直线段桩距为10m，曲线段不大于5m，路口为1～5m。按照设计高程进行控制测量。

路缘石安装工程：安装前应对预制件进行检查，对强度不足，外观有严重缺陷的严禁使用。路缘石安装须保证路面净宽11.25米。路缘石安装须挂线施工，以保证路缘石表面平整，线形顺直；路缘石下铺设的1cm厚10号砂浆须铺设均匀，坐浆饱满，且砂浆必须机械拌和，严禁现场人工拌和。路缘石下压的两布一膜土工膜从路缘石2/3处向路肩方向铺。